                                                                       [image: ]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

    
                                                                                   Postopek: 286-2023-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev:

Nadgradnja obstoječega programa  LirPis in implementacijo modula poslovna analitika, v skladu z zahtevami v nadaljevanju

A.  Nadgradnja v sistemu Lirpis - naročanje dobaviteljem in izvajalcem (medicinski in sanitetni material, medicinsko tehnični pripomočki, ostalo…), kot sledi v nadaljevanju 

Naročila do dobaviteljev morajo imeti naslednje podatke
· naziv dobavitelj ID, matična številka
· naslov naročnika (Splošna bolnišnica Celje Oblakova ulica 5 | 3000 CELJE | Slovenija ID za DDV: SI42119022 | Matična št.: 5064716000 TRR: Splošna bolnišnica Celje T: +38634233000 | E: nabava1@sb-celje.si | WWW: www.sb-celje.si)
· pristojna enota naročnika za izvedbo naročila
· kontaktni podatki naročnika
· naziv predmeta
· artikel številka
· proizvajalec
· Cena v EUR brez DDV
· Stopnja ddv  
· Vrednost v EUR brez    ddv 
· Vrednost v EUR z    ddv     
· Rok dobave 
· pogodbeni artikel, številko pogodbe ter številko javnega naročila ali številko EN
· druge elemente (datum naročila, …)
· ime in priimek osebe, ki je pripravila naročilo
· ime in priimek osebe, ki je naročilo odbrila
· možnost vnašanja dodatnih komentarjev
· datum naročila
· število naročila, ki vključuje leto naročila
· pri vrednosti nad 10.000 EUR se izpiše protikorupcijska klavzula
Program za naročanje je potrebno dopolniti v obsegu, da bo imel vse zahtevane elemente. 



Druge zahteve glede eksternega naročanja 
Naročilo se mora kreirati avtomatsko na podlagi prenos predlogov naročil  iz  SKLADIŠČNO MATERIALNEGA POSLOVANJA za  artikle,
·  ki jih  ni na zalogi (obvezno prečiščenje šifranta – istovrstnost na zalogi ni upoštevana)  
· kjer je količina pod določeno minimalno mejo  zaloge in je  potrebno naročilo2. možnost kreiranja dodatnih naročil (po predhodni odobritvi)
Podatkovna povezava z šifrantom.

B. Nadgradnja programa Lirpis z modulom poslovna analitika, v skladu z zahtevami v nadaljevanju

Program naročanja dobaviteljem in izvajalcem mora delovati na principu »stopenjski« sistem potrjevanja  (Naročila bi morala biti odobrena s strani direktorja ali pooblaščene osebe, ki jo določi direktor. Določijo se  vrednostni limiti ali druga pooblastila.)
1. Obvezna nadgradnja programa, ki omogoča pregled
1. sumarna vrednost  potrjenih naročil  (dnevno, tedensko, mesečno, letno)
1. možnost spremljanja izdanih naročil po dobaviteljih, artiklih, drugo
1. Podatkovna baza nujna tako za nabavno službo kot vodstvo bolnišnice. Sedaj nimamo podatka vrednost izdanih naročil, niti vrednost izdanega posameznega naročila
1. Kontaktni podatki dobavitelja se povzamejo iz baze šifranta. Prenos se vrši avtomatsko
1. Stopenjski sistem potrjevanja eksternega naročila, mora omogočati naslednje akcije:
- pregled naročil
- možnost zavrnitve naročila  ali potrditve s pripisom statusa (odobreno/zavrnjeno) ter komentarja
- obveščanje pripravljavca naročila o statusu naročila
- digitalno podpisovanje prejetih odobrenih naročil ter prenos k pripravljalcu naročil
- prenos naročila dobavitelju izvede pripravljalec naročila
1. Tiskanje naročil, elektronsko pošiljanje naročil z avtomatskim predlogom elektronskega naslova glede na register vnesenih kontaktnih podatkov za prejem naročila…. 
1. Storniranje naročila če je potrjeni dokument naročila napačen ali obstajajo drugi vzroki za preklic naročila in   ga je potrebno stornirati in tako izločiti iz uporabe. Storniranje naj bo možno le za dokument, za katerega še ni prišla prevzemnica. Status  naročila preide v storno. Ob storniranju celotnega dokumenta se stornirajo tudi vse pozicije tako da vsaka obstoječa pozicija dobi novo pozicijo z negativno vrednostjo. 
1. Program mora imeti evidenco storniranih ter evidenco izdanih naročil po vseh elementih artikel številko, proizvajalca, naziv artikla, količina, ceno artikla v Eur brez DDV, stopnja DDV v %, vrednost v EUR z DDV, saldo, številko veljavnega razpisa v kolikor je bil artikel naročila izbran na podlagi izvedenega javnega naročila. 
11. Program mora omogočati  
-       pregled odprtih  naročil, ter odprtih artiklov, ki še niso zaključeni z dobavo blaga v skladišče  
1. odprti artikli naročila se  avtomatično zaključijo s prevzemom artiklov blaga v skladišču (sistem zaključevanja naročil po številki naročila na katerega se dobavitelj sklicuje na dokumentu dobavnice, možen ročni popravek-sledenje popravku)
1. Programska oprema mora omogočati dokumentni sistem , ki omogoča pripenjanje spremljajočih dokumentov )
1. Zagotavljati mora razvrstitev podatkov iz registra statistike modula eksterna naročila po vnesenih filtrih (artikel številka,dobavitelj,obdobje,stroškovna mesta, evidenčna naročila, JN …) ter ključnih besedah ali delih besed, ob tem  se predlagajo vsi potrebni podatki vrstice (artikel številka,…). Izpis ter pregled mora vsebovati podatek vrednosti po posameznih filtrih ter končno vrednost.
1. Zagotavljati mora izdelava izpisov za potrebe poročil in drugo, izdelava želenih izpisov v excelu,wordu…
1. Tiskanje zapisov oblikovanih s strani uporabnika na A4 format (ležeče, pokončno)
1. Kreiranja  reklamacije (količina, kvaliteta, drugi vzroki kot cena, rok plačila, dobavni rok, …)  ter spremljanje reševanja reklamacij.  Program mora omogočati evidenco reklamacije za nadaljnjo ocenjevanje dobavitelje, odstop od pogodbe, drugo. Program mora zagotavljati sledljivost reklamacije po dobaviteljih, vzrokih.


C Nadgradnja obstoječega programa šifranta Lirpis  z vsemi potrebnimi elementi za spremljanje iz vidika javno naročniške zakonodaje ter internih limitov(obseg, drugo) ;
· nadzor nad izvajanjem predmeta pogodbe v smislu spoštovanja pogodbenih določil in zavez ponudnika iz ponudbe,
· nadzor nad upoštevanjem dogovorjenih cen,
· nadzor nad realizacijo dobavnih rokov in nabavnih pogojev,
· nadzor nad plačilnimi pogoji,
· izločitev artiklov, ki niso predmet pogodb
· artikli morajo imeti povezavo pogodba ali EN, izvajalec, cena, drugo (časovna omejenost).
1. Identifikacijska številka (interna številka naročnika-opis artikla za potrebe javnega naročila…)
2. Skupina artikla (vezano na register klasifikacije pri naročniku:
- sanitetno potrošni material, šivalni material,obvezilni material, čistila, originalni potrošni material za med.opremo, pisarniški material, tekstilni izdelki, medicinska oprema-DI, medicinska oprema-OS….) 
- storitve
- gradnje
z podskupinami.
3. Artikel številka 
4. Proizvajalec artikla
5. Naziv artikla
6. Črtna koda artikla, 
7. QR koda
8. Enota pakiranja
9. Merska enota (kg, kos, liter..)
10. Datum uporabnosti artikla
11. Datum dobave (dobavni rok po pogodbi)
12. Evidentiranje zamude pri dobavi po artiklih (avtomatski izračun glede na predhodno vnesene podatke)
13. Cena artikla v EUR z DDV/kom (pogodbena cena)
14. Stopnja DDV v %
15. Vrednost v EUR z DDV (avtomatski izračun glede na predhodno vnesene podatke)
16. Minimalna zaloga
17. Predvidena letna poraba (pretekla poraba-statistika, popravek - ročni vnos podatka)
18. Uporabnost artikla  (za večkratno uporabo, enkratno uporabo, drugo )
19. Dobavitelj -naziv podjetja
20. Dobavitelj- davčna številka
21. Podatki dobavitelja za pošiljanje naročila (naslov elektronske pošte za prejem naročil..)
22. Šifra dobavitelja
23. Vrsta izvedenega postopka (evidenčno naročilo, javno naročilo z številko objave na portal) 
24. Oznaka pogodba (pripenjanje dokumenta)
25. Čas veljavnosti pogodbe (začetek, konec)
26. Vrednost pogodbe letna
27. Vrednost pogodbe za čas veljavnosti trajanja
28. Skrbnik pogodbe
29. Mesto naročanja (Lekarna, Nabavna služba..)
30. Slika artikla
31. Konto
32. Konsignacija/Lastna zaloga
33. Dodajanje  dodatnih polj s strani naročnika, druge spremembe s strani naročnika

ŠIFRANT – avtomatski prenos

 Izvajalec se zavezuje, da bo:
1. izvajal storitve strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega gospodarja,
1. izvajal storitve v okviru naročnikovih strokovnih zahtev,
1. izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,
1. izvajal storitve v skladu z merili in drugimi dokumenti izvajalca, ki bi lahko vplivali na izvedbo obveznosti (npr. interpretacija zahtev standarda);
1. pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile oziroma onemogočile kakovostno in pravilno ter pravočasno izvedbo storitev, navedel razloge za zamudo ter predlagal alternativno rešitev oziroma korake za preprečitev škode;
1. pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev storitve;
1. ves čas izvajanja storitev spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz te povabilne dokumentacije, 

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet tega postopka izvedel v naslednjih rokih:
	Faza 
	Rok za izvedbo del 

	Faza 1 najkasneje v roku 30 dni po prejemu pisnega naročila s strani naročnika nadgradnja obstoječega programa za naročanje
• Šolanje uporabnikov v nabavni službi
• Prične se uporabljati trenutne funkcionalnosti

	Izvedba 1 mesec 
(po naročilu in ažuriranju podatkov iz strani naročnika) 

	Faza 2 
· Funkcionalnosti, ki potrebujejo spremembe v programu 
· Implementacija, namestitev  
·  Priprava okolja 
·  Šolanje
·  Priprava poročil 
· Vzpostavitev več nivojskega potrjevanja naročil 
· Na nivoju podjetja se določi način pošiljanje naročila dobavitelju (po odobritvi) 
· Implementacija Excel datoteke kot prilogi, k razpisni dokumentaciji 

	Izvedba 2 meseca po fazi 1 
(pogoj, končana faza 1) 

	Faza 3 
· Vzpostavitev WMS serverja (zahteve poslane) 
·  Potrebne dodelave v LW1 poleg osnovnih funkcionalnosti 
• Prikaz in test osnovnih funkcionalnosti v okolju uporabnika – z enim/dvema uporabnikom/a o Lekarna 
o Oddelek 

• Testiranje s strani uporabnika in morebitni popravki + po dogovoru širitev uporabe WMS na ostale uporabnike znotraj lekarne + po dogovoru širitev uporabe WMS na izbrana ES 
• Širitev na vsa ES in Konsignacijo 

	Izvedba 4 mesece po fazi 2 
(pogoj, končana faza 2) 

	Faza 4 
· Razvoj funkcionalnosti storno naročila (z evidenco) 
·  Razvoj funkcionalnosti reklamacij (z evidenco) 
·  Razvoj funkcionalnosti povpraševanje dobaviteljem 

	Izvedba 5 mesecev po fazi 3 
(pogoj, končana faza 3) 

	Končni pregled procesov in delovanja 
	November 2023 

	Zaključek, primopredaja 
	December 2023 



Naročnik se obvezuje, da bo:
1. izvajalcu dal na razpolago vse potrebne informacije, podatke ter dokumente, s katerimi razpolaga in so povezani z izvedbo storitev;
1. posredoval svoje zahteve izvajalcu v rokih, ki bodo omogočali normalno izvedbo storitev;
1. zagotovil razpoložljivost človeških  in informacijskih  virov za izvedbo storitev;
1. izvajalcu nudil vso pomoč, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z strokovnimi zahtevami;
1. obveščal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev;

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba. Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi merila najnižje končne cene – skupne vrednosti v EUR z DDV.

Ponudba mora veljati tri mesece od  poteka roka za oddajo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si 
z oznako EN_286_2023_NADGRADNJA OBSTOJEČEGA PROGRAMA LirPis IN IMPLEMENTACIJA MODULA POSLOVNA ANALITIKA do najkasneje 15.06.2023 do 12 ure



	
	
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

Vanja Herman Gril, mag.manag.
Vodja nabavne službe






Priloga
1. OBR-1
1. OBR-2
1. OBR-3






























PONUDNIK                                
OBR-1
_______________________
_______________________
_______________________

PONUDBA 

1. PODATKI PONUDNIKA


	Naziv oz. popolna firma ponudnika


	

	Sedež ponudnika


	

	Odgovorna/e oseba/e oziroma zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i) pogodbe)

	

	Kontaktna oseba


	

	Telefon


	

	Telefaks


	

	Elektronski naslov


	

	Matična številka


	

	Identifikacijska številka za DDV


	

	Pristojni davčni urad

	











                                                                           			                                OBR-2

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopki oddaje javnega naročila Priprava strokovnih izhodišč za vzpostavitev sistemskega upravljanja z varnostnimi tveganji 



	SKUPAJ INICIALNA VREDNOST V EUR Z DDV za celoten predmet EN
	




Ponujena cena  vsebuje vse stroške,  stroški dela, prevozne stroške, stroške nočitev, stroški prehrane, in vse ostale stroške za izvedbo predmetnega postopka, popuste, DDV in druge dajatve.  

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:



























OBR-3

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »«  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              		 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
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