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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000             
                                                                                    Postopek: EN_N_363_ 2023  
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Predmet evidenčnega naročila:  
sklop 1. STROJNE INŠTALACIJE 

sklop 2. ELEKTRO INSTALACIJE 
Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali oba sklopa. 
Splošne zahteve predmeta 
1. Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku po merilu za izbor, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

2. Naročnik omogoča ponudniku ogled prostora lokacije izvedbe del. Zahtevo za ogled posredujete
na naslov elektronske pošte nabava1@sb-celje.si 
3. Izvajalec mora  pred izvedbo začetka del podati naročniku  okvirni načrt  popisa  del z časovnim obsegom. Termin izvedbe del se uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Izvajalec mora predložiti terminski načrt za izvedbo del v roku najkasneje 15 dni od prejema pisnega naročila s strani naročnika. Pri pripravi terminskega načrta naj se upošteva, da je maksimalni dopustni rok za izvedbo del 31.08.2023
4. Končna vrednost zajema tudi
· odstranitev demontiranih elementov  iz območja bolnišnice (naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov),

· izvedba  gradbeno obrtniških  del  in drugih del skladno po PZI, ki ga zagotovi investitor 

· izvedbo vseh potrebnih del z  lastnim osebjem,  orodjem in drugimi potrebnimi  napravami

· izdelava PID projektne dokumentacije skladno z Gradbenim zakonom za vse stroke (arhitektura, elektro, strojna,…) z vsemi tabelami priključkov z navedbo moči in dimenzij z vsemi skicami in pogledi, pogledi na te priključke s kotami, posebne zahteve in opozorila, itd…) (3x v tiskani obliki in 1x v digitalni obliki)

· izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) (3x v tiskani obliki in 1x v digitalni obliki)

· izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) (3x v tiskani obliki in 1x v digitalni obliki)

· vse prilagoditve strojnih in elektro del na mestu montaže potrebne za postavljanje opreme do polne funkcije delovanja opreme

· priključitev, zagon ter preizkus doseganja funkcionalnega delovanja

· druga  morebitna dodatna dela za  funkcionalno delovanje 

5. Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto.    Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške in izvesti prvo grobo čiščenje. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov. Čiščenje ter odstranitev je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del skladno z veljavnimi predpisi.
6. Izvajalec se obveže, da bo termin izvedbe del demontaže ter montaže uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Da bo potrebna dela (demontažo, montažo, funkcionalni zagon)  v kolikor proces dela pri naročniku ne bo dopuščal drugače, izvajal tudi  v popoldanskem času ali ponoči in sicer v soboto in nedeljo. Naročnik se obvezuje, da bo z izvajalcem sodeloval z namenom, da se obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

7.  Naročnik se zavezuje naročeno plačal v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje 
· predložitev dokumentacije iz točke 5
       9 . Ponudba mora veljati tri mesece od  poteka roka za oddajo ponudbe.
10 . Pri pripravi ponudbene dokumentacije  upoštevajte 
· POPISI _SBC_-Kardio-inteziva_medicinski plini

· POPISI _SBC_-Kardio-inteziva_Elektroinstalacija

· NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME

· NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME- 
Merilo za izbor v posameznem sklopu najnižja  ponudbena vrednost  v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika. 
Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Vanja Herman Gril, tel.št. 031 301 880, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 

Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_363_N_2023 GOI DELA _ PLINI_ do najkasneje 21.07.2023 do 12 ure – podaljšanje oddaje ponudb do 24.07.2023 do 10 ure.                        

	
	Vanja Herman Gril, mag.manag. 

Vodja nabavne službe 




Priloga 
1. POPISI _SBC_-Kardio-inteziva_medicinski plini

2. POPISI _SBC_-Kardio-inteziva_Elektroinstalacija

3. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME

4. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
5. HIŠNI RED -  IZVAJANJA DEL 
OBRAZEC PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA                         OBR-1                                                                                             

Ponudnik:__________________________________________________________
V postopku oddaje javnega naročila  
sklop 1. STROJNE INŠTALACIJE 

sklop 2. ELEKTRO INSTALACIJE 

oddajam ponudbo s ponudbeno vrednostjo:
	Sklop 
	Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV

	sklop 1. STROJNE INŠTALACIJE 


	

	sklop 2. ELEKTRO INSTALACIJE 


	


Opomba: Ponudnik lahko odda ponudbo za oba sklopa ali posamičen sklop. 
Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (dostave, demontaže, odstranitve..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna dela,  stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, ostale stroške povezane z izvedbo naročila, , ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo tega predmeta, stroški meritev, preiskav in atestov, stroški povezani z montažo ter drugi stroški vse do primopredaje.

Ponudbe morajo veljati tri mesece po datumu za oddajo ponudbe.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika
Opomba:  PODROBNI PONUDBENI PREDRAČUN   ODDATE NA PRILOGAH 
1. POPISI _SBC_-Kardio-inteziva_medicinski plini
2. POPISI _SBC_-Kardio-inteziva_Elektroinstalacija
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