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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757

                                                                                   Postopek:EN_N_142_2026-MŠ_
     24.09.2026                                                                                                                                                                     

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:
 

PREDMET EN: Strokovno svetovanje pri izvedbi in implementaciji procesov zagotavljanja informacijske varnosti in skladnosti z Zinfv-1



KONKRETIZACIJA AKTIVNOSTI PROJEKTA

V SBC pričakujemo izvedbo strokovnega svetovanja in podpore pri vzpostavitvi, nadgradnji in implementaciji procesov zagotavljanja informacijske in kibernetske varnosti ter doseganju skladnosti z zahtevami ZInfV-1.

Predmet projekta predstavlja zagotovitev dogovorjenega obsega strokovnih svetovalnih storitev, ki jih bo naročnik koristil glede na dejanske potrebe in na podlagi posameznih zahtev naročnika v času trajanja projekta.

Naročnik ob začetku projekta ne bo nujno koristil celotnega razpoložljivega obsega storitev. Posamezne aktivnosti se bodo naročale in izvajale sukcesivno, glede na ugotovljene potrebe, prioritete naročnika, rezultate predhodno izvedenih aktivnosti ter potrebe, ki se bodo pojavile pri praktični implementaciji zahtev ZInfV-1.

Za vsako posamezno zahtevo se pred izvedbo opredelijo najmanj vsebina in cilj aktivnosti, pričakovani rezultat, potrebni strokovni profili, ocenjeni obseg dela in predvideni rok izvedbe. Izvajalec začne izvedbo posamezne aktivnosti po potrditvi naročnika.

Ena tretjina storitve predstavlja pomoč pri implementaciji tehničnih varnostnih ukrepov. Dve tretjini predstavljata storitev svetovanja.

Izdelki se bodo dogovarjali sproti. Med ostalim se pripravijo naslednji izdelki: 
1. Primerjalna analiza varnostnih ukrepov med SBC varnostnimi ukrepi in URSIV dokumentom 7.
2. Izvedba načrta varnostnih ukrepov in priprava novih vrednosti tveganj.
3. Načrt neprekinjenega poslovanja in seznanitev sodelavcev z delovanjem v času izrednih razmer; Birpis nedosegljivost, motena oskrba vode, izpad elektrike.


PRIČAKOVANA IZVEDBA PROJEKTA

Izbrani izvajalec bo strokovno podporo zagotavljal po naslednjem procesu:

1. Uvodna analiza in določitev prioritet
Na začetku sodelovanja se izvede uvodni pregled trenutnega stanja zagotavljanja informacijske in kibernetske varnosti ter stopnje implementacije relevantnih zahtev ZInfV-1. Na tej podlagi se skupaj z naročnikom identificirajo prednostna področja in pripravi okvirni načrt možnih aktivnosti.
2. Opredelitev posamezne zahteve naročnika
Naročnik glede na svoje potrebe izvajalcu posreduje zahtevo za izvedbo konkretne strokovne aktivnosti. Zahteva lahko obsega svetovanje, analizo, pripravo ali pregled dokumentacije, podporo pri vzpostavitvi procesa, strokovno presojo, delavnico, podporo pri implementaciji ali drugo strokovno aktivnost, povezano z zagotavljanjem skladnosti z ZInfV-1.

3. Konkretizacija aktivnosti in ocena potrebnega obsega
Izvajalec na podlagi zahteve pripravi kratek izvedbeni predlog, ki vsebuje:
predmet in cilj aktivnosti, 
predlagani način izvedbe, 
pričakovane rezultate oziroma izhodne dokumente, 
potrebne strokovne profile, 
oceno potrebnega obsega svetovalnih ur oziroma dni, 
časovni okvir izvedbe. 
Aktivnost se izvede po potrditvi naročnika.

4. Strokovno svetovanje in podpora pri implementaciji
Izvajalec zagotovi dogovorjeno strokovno podporo, pri čemer mora biti poudarek predvsem na praktični implementaciji zahtev, in ne zgolj na pripravi dokumentacije. Podpora lahko vključuje vzpostavitev ali nadgradnjo procesov upravljanja tveganj, upravljanja incidentov, neprekinjenega poslovanja, upravljanja sredstev, dobaviteljev in dobavne verige, upravljanja ranljivosti, preverjanja učinkovitosti varnostnih ukrepov, poročanja ter drugih procesov, relevantnih za ZInfV-1.

5. Priprava in pregled dokumentacije
Glede na posamezno zahtevo izvajalec pripravi, dopolni ali strokovno pregleda potrebne politike, metodologije, postopke, načrte, evidence, obrazce in drugo dokumentacijo ter zagotovi njihovo vsebinsko povezavo z dejansko implementiranimi procesi naročnika.

6. Podpora pri praktični uvedbi
Izvajalec sodeluje z odgovornimi osebami naročnika pri uvajanju dogovorjenih rešitev v prakso. To lahko vključuje delovne sestanke, strokovne delavnice, usklajevanje odgovornosti, pripravo operativnih postopkov, podporo pri testiranju procesov in ukrepov ter odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

7. Spremljanje porabe in rezultatov
Izvajalec vodi pregled izvedenih aktivnosti in porabe dogovorjenega obsega sredstev oziroma svetovalnih ur. Naročniku mora biti v vsakem trenutku omogočen pregled nad izvedenimi aktivnostmi, doseženimi rezultati ter preostalim razpoložljivim obsegom storitev.

8. Zaključna konsolidacija
Ob zaključku pogodbenega obdobja izvajalec pripravi kratek pregled izvedenih aktivnosti, doseženih rezultatov, odprtih vprašanj in priporočil za nadaljnje izboljševanje sistema zagotavljanja informacijske in kibernetske varnosti ter skladnosti z ZInfV-1.

Razpoložljivost sredstev
Razpoložljiva sredstva se postavijo v višini 30.000 EUR (brez DDV) predstavljajo maksimalni obseg sredstev za izvajanje strokovne podpore in ne pomenijo obveznosti naročnika, da jih v celoti porabi. Storitve se bodo izvajale sukcesivno, izključno na podlagi konkretnih zahtev in predhodne potrditve naročnika. Obračun se izvede na podlagi dejansko izvedenih in s strani naročnika potrjenih aktivnosti oziroma dejansko porabljenega obsega strokovnega dela.

Od ponudnika se pričakuje, da poda ceno svetovalne ure.

PRIČAKOVANE REFERENCE IZBRANEGA PONUDNIKA (ORGANIZACIJE) ZA IZVEDBO PREDVIDENIH AKTIVNOSTI SVETOVANJA 

Strokovni sodelavci ponudnika, ki so predvideni za izvajanje strokovnih nalog, ki izhajajo iz povpraševanja, morajo izpolnjevati naslednje certifikate, ki jih določa veljavna zakonodaja in mednarodna strokovna praksa:

· Certificiran etični heker (CEH v.11),
· Vodilni presojevalec sistema informacijske varnosti po standardu 27001,
· Certificiran Data Protection Officer (DPO),
· EC-Council Certified Incident Handler (V2),  
· Certified Network Defender (CND),
· Advanced Penetration Tester (APT), 
· Mobile Forensic, Malware & Memory Forensics, Dark Web Forensics, Encryption Specialist.
· Sodno izvedenstvo in cenilstvo za področje varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
· Nacionalna poklicna kvalifikacija za varnostnega menedžerja in veljavna službena izkaznica za varnostnega menedžerja,
· Varnostno dovoljenje za dostop do podatkov stopnje ZAUPNO,


PRIČAKOVANE REFERENCE O PRETEKLIH IZVEDENIH PROJEKTIH:

· Izvedba GAP analize za preverjanje stanja skladno z ZInfV-1 v organizaciji kritične infrastrukture – vsaj en projekt
· Uspešno izvedena izvedba projekta identifikacije bistvenih procesov in analize tveganj v večjih institucijah zdravstvenega sektorja (UKC Ljubljana ali Maribor oz. regijskih bolnišnic) – najmanj dva projekta
· Izvedba projekta revizije ali vzpostavitve sistema neprekinjenega poslovanja v organizacijah kritične infrastrukture – vsaj dva projekta 
· Sodelovanje v vsaj enem EU projektu s področja kritične infrastrukture, ki je vključeval zdravstveni sektor – vsaj en izveden projekt 
· Izvedba penetracijskega testiranja v organizaciji zdravstvenega sektorja – vsaj en projekt
· Izvedba namizne (tabletop) vaje za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v organizaciji kritične infrastrukture ali zavezanca po ZInfV-1 z vključenim scenarijem kibernetskega napada – izvedba vsaj dveh vaj
· Organizacija je izbrani pooblaščeni izvajalec s strani Evropske agencije za kibernetsko varnost (ENISA) za Republiko Slovenijo


TERMINSKI PLAN IZVEDBE PROJEKTA. 

Pričakovana izvedbena doba obsega svetovanja je 18 mesecev ali do porabe kvote ur.

Obvezne priloge ponudbe:
Priloga 1: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (ponudnik izpolni in podpiše Izjavo)
Priloga 2: Ponudbeni predračun (ponudnik izpolni in podpiše predračun)

[bookmark: _Hlk108765734]Storitev se zaračunava mesečno. Ponudnik bo izstavil e-račun v začetku vsakega meseca za pretekli mesec.  

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku  60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.


Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika  za vprašanja:
Matjaž Štinek
E-pošta: matjaz.stinek@sb-celje.si 

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_142_2026 Strokovno svetovanje pri izvedbi in implementaciji procesov zagotavljanja informacijske varnosti in skladnosti z Zinfv-1 do najkasneje 29.09.2026 do 12 ure.

                                           Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme, materiala in storitev
Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon. 


                                                                                                                                                Priloga 1

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Strokovno svetovanje pri izvedbi in implementaciji procesov zagotavljanja informacijske varnosti in skladnosti z Zinfv-1«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
Priloga 2

PONUDBENI PREDRAČUN
Na podlagi javnega naročila Strokovno svetovanje pri izvedbi in implementaciji procesov zagotavljanja informacijske varnosti in skladnosti z Zinfv-1 oddajamo ponudbo:

Ponudnik:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	zš
	Postavka
	KOL
	EM
	Cena EM brez DDV
	Rabat v %
	Vrednost rabata
	Cena EM z rabatom in brez DDV
	Vrednost brez DDV

	1
	Svetovalna ura
	1
	Ura
	
	
	
	
	



Vrednost za vse zaporedne številke brez DDV                                     __________________________
DDV v %                                                                                                                      ____________________
DDV v vrednosti                                                                                                       ____________________
Vrednost skupaj z DDV                                                                               ___________________________

Izračuni v tabeli:
G = E x F
H = E - G
I = C x H

Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila dokumentacije evidenčnega naročila ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve. Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe seznanjen z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v RS, da je v celoti preučil dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.
S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni dokumentaciji evidenčnega naročila.
Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od roka za oddajo ponudbe.

Naročniku izjavljamo, da:
- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije evidenčnega naročila in vse veljavne predpise, ki urejajo področje predmeta javnega naročila;
- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse stroške, vezane na izvedbo javnega naročila, kot so stroški dela, materialni stroški in ostale stroške, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti vključno z vsemi popusti;
- so ponujene cene, na katerih temelji ponudbena cena, fiksne in se v času do izpolnitve pogodbenih obveznosti ne bodo spremenile.



Podpisnik v imenu ponudnika:
	Ime in priimek
	

	Podpis
	

	Datum in žig
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